



Plan de Iteración

Fase de Inicio, Iteración 1

CheckPoint

Laboratorio de Desarrollo de Software

GVR







El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.

Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

Tabla de contenido

[Introducción 4](#_Toc498592887)

[Propósito 4](#_Toc498592888)

[Referencias 4](#_Toc498592889)

[Objetivos 5](#_Toc498592890)

[Criterios de Evaluación 5](#_Toc498592891)

[Elementos de la Línea Base 5](#_Toc498592892)

[Planificación 5](#_Toc498592893)

[Casos de Uso y Escenarios 6](#_Toc498592894)

[Recursos 7](#_Toc498592895)

[Evaluación 15-09-17 8](#_Toc498592896)

[Objetivos Alcanzados 8](#_Toc498592897)

[Objetivos No Alcanzados 8](#_Toc498592898)

[Conclusión 9](#_Toc498592899)

[Estado del repositorio 9](#_Toc498592900)

Plan de Iteración

Introducción

Para cada plan de iteración es necesario detallar la programación estimada para la iteración, los recursos a emplear, los casos de uso y escenarios que van ser tomados en cuenta, y finamente se deben establecer los criterios de evaluación que se van a tener para la iteración. Es recomendable para las iteraciones emplear herramientas para la planeación de proyectos con el fin de hacer más fácil y organizada esta tarea, de ser empleada cualquier herramienta sus resultados debe ser reflejados en el este plan.

Para poder definir una iteración es necesario tomar en cuenta:

1. La planificación del proyecto.
2. El estado actual en el que se encuentra el proyecto (proyecto dentro de los tiempos estipulados, proyecto retrasado con respecto al tiempo estipulado, un gran número de problemas encontrados, etc.)
3. Los elementos a ser implementados. La lista de casos de uso y de escenarios que deben ser cumplidos al final de la iteración.
4. La lista de los cambios que deben ser incorporados (corrección de errores, cambios de requerimientos).
5. Los riegos que se pueden correr en la iteración.

Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias

* Plan de Desarrollo
* Plan de Gestión de Riesgos
* Plan de Estimación

Objetivos

Criterios de Evaluación

Al finalizar la iteración, se deberán haber alcanzado los siguientes ítems:

* **Entrevistas con el cliente**

Las necesarias para lograr definir la visión y las necesidades generales que tiene el cliente sobre el sistema.

* **Reuniones de grupo**

Las reuniones necesarias para definir lineamientos de trabajo y determinar si el entendimiento sobre el proyecto entre los diferentes desarrolladores es único, de no ser así, analizar los documentos de entrevista en conjunto para definir un criterio uniforme.

* **Documento Modelo de Negocio**
* **Documento Estudio de Factibilidad**
* **Documento Captura de Requerimientos**
* **Documento Plan de Proyecto**
* **Creación de Repositorio para Versionado**
* **Creación de Glosario**
* **Modelo de casos de uso preliminar**
* **Prototipo exploratorio de interfaz de usuario**
* **Documento Gestión de Riesgos**
* **Documento Plan de Desarrollo**

Elementos de la Línea Base

Planificación

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Tarea | encargado | Inicio | Fin |
| Reunión de grupo para definir lineamientos de trabajo | Todos | 23-08-17 | 23-08-17 |
| Documento resumen de primera reunión de trabajo | Juan | 24-08-17 | 24-08-17 |
| Primera entrevista con los clientes | Todos | 25-08-17 | 25-08-17 |
| Documento resumen primera entrevista | Juan | 26-08-17 | 26-08-17 |
| Reunión de grupo numero dos | Todos | 25-08-17 | 25-08-17 |
| Documento resumen segunda reunión | Juan | 26-08-17 | 26-08-17 |
| Segunda entrevista con los clientes | Todos | 29-08-17 | 29-08-17 |
| Documento resumen segunda entrevista | Juan | 30-08-17 | 30-08-17 |
| Documento de modelo de negocio | Gustavo | 30-08-17 | 06-09-17 |
| Creación de repositorio | Victor | 01-09-17 | 03-09-17 |
| Documento de estudio de factibilidad | Todos | 05-09-17 | 11-09-17 |
| Documento captura de requerimientos | Juan | 05-09-17 | 09-09-17 |
| Modelo de caso de usos preliminar | Juan | 08-09-17 | 12-09-17 |
| Creación de glosario | Gustavo | 12-09-17 | 15-09-17 |
| Prototipo exploratorio de interfaz de usuario | Victor | 12-09-17 | 15-09-17 |
| Documento Gestión de riesgos | todos | 15-09-17 | 15-09-17 |
| Plan de desarrollo | todos | 08-09-17 | 15-09-17 |
| **FIN PRIMERA ITERACION FASE INICIO** |  |  | **15-09-17** |

Casos de Uso y Escenarios

Escenario ABM Servicio:

* Habilitar servicio
* Editar servicio
* Asignar encargado a servicio
* Deshabilitar servicio
* Login

Escenario ABM Valoración

* Añadir opciones de valoración
* Editar opciones de valoración
* Eliminar opciones de valoración
* Habilitar en ubicación
* Login

Escenario Realizar Valoración

* Realizar valoración
* Agregar descripción
* Registrar email
* Agregar fotografía
* Indicar ubicación
* Escanear código QR

Escenario ABM Ubicación

* Añadir Ubicación
* Modificar Ubicación
* Eliminar Ubicación
* Login

Escenario Atender Valoración

* Atiende valoración
* Realiza devolución
* Login

Escenario Generar Estadísticas

* Genera estadística
* Login

Recursos

Humanos:

* Tres desarrolladores
* Experiencia en el desarrollo Orientado a Objetos
* Varios años de trabajo en equipo

Hardware:

* 1 Notebook Toshiba Satellite AMD Turion (tm) 64x2, 2.10 GHz 3GB RAM
* 1 Notebook Lenovo B570 Intel Pentium CPUB950 2.10 GHz 6GB RAM
* 1 PC AMD Phenom II x 4 3.4 GHz 16GB RAM

Otros:

* Conexión a Internet por Banda Ancha

Evaluación 15-09-17

Objetivos Alcanzados

Al finalizar esta fase se realizaron las siguientes tareas:

* **Entrevistas y sus respectivos documentos.**

Se logró llevar adelante dos entrevistas de las cuales se confecciono su respectivo documento, fueron suficientes para entender las necesidades y visión del cliente.

* **Reuniones de grupo.**

Se llevaron a cabo dos reuniones de grupo con el objetivo de definir lineamientos de trabajo y aproximar las visiones sobre el sistema que cada desarrollador tenia.

* **Documento Modelo de Negocio.**

Se confecciono el documento de modelo de negocio, expresando el estado actual de circuito de comunicación que el proyecto debe mejorar, aunque en principio es casi inexistente.

* **Documento Estudio de factibilidad.**

Se confecciono el documento, presentando el problema existente y las posibilidades de solución a grandes rasgos.

* **Documento Captura de Requerimientos.**

Se confecciono el documento de captura de requerimientos haciendo uso de los documentos de entrevista con el cliente, este documento recoge los requerimientos preliminares.

* **Creación de Repositorio para Versionado.**

Se creó en GitHub el repositorio necesario para trabajar el control de versiones, como gestor se procedió al uso de Tortoise, instalado en cada una de las computadoras de los desarrolladores.

* **Creación de Glosario.**

Se creó el documento de Glosario, dicho documento recoge las definiciones que utilizamos hasta el momento y que por algún motivo requieran desambiguación.

Este documento ira creciendo a lo largo de todo el proceso de desarrollo, conforme aparezcan nuevos términos que requieran definición.

* **Modelo de casos de uso preliminar.**

Se creó el modelo de casos de uso preliminar, a partir de definir los actores que interactúan con el sistema y las funciones que este debería brindar, estos datos son recabados de los documentos de entrevista realizados.

* **Prototipo exploratorio de interfaz de usuario.**

Se definió dos prototipos exploratorios de interfaz de usuario, uno correspondiente a la aplicación móvil y otro a la aplicación web, dichos prototipos no presentan funcionalidad, solo permiten la navegación entre las diferentes pantallas que la componen y serán presentados a los clientes y utilizados para refinar el entendimiento que poseen tanto desarrolladores como clientes con la definición del problema y los objetivos esperados.

Objetivos No Alcanzados

* **Documento Gestión de Riesgos.**
* **Documento Plan de Desarrollo.**
* **Plan de Proyecto.**

Conclusión

Culminada esta iteración es considerable el avance alcanzado, aunque la falta de experiencia en cuanto a la documentación necesaria a presentar y la manera en como completar las plantillas de documento brindadas supuso y quizás supondrá un factor problemático a la hora de alcanzar las metas planeadas.

De acuerdo al estado de completitud de esta iteración y en virtud de las tareas no alcanzadas creemos conveniente generar una nueva iteración, con un plan que permita alcanzar estos faltantes necesarios para pasar a la siguiente fase.

Estado del repositorio

Revisión del repositorio:

* Estado Inicial **0**
* Estado Final **43**